**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**操场主席台遮阳棚维修项目**

**一、招标文件编号：BS2017034**

**招标形式：公开招标**

**二、项目名称**：**学校主席台遮阳棚维修项目**

**三、项目概况**

本项目需拆除原有膜布及有必要更换的附件；更换水槽、封闭花篮、膜拉杆、膜边索、压膜条、托膜板、锚头等，要求建筑专用膜材采用PTFE材料膜材（推荐品牌：海德斯、杜肯、法拉第、赛得乐、宝利斯）；膜结构体系的制作、安装、调整（含膜加强边、膜边裤套、膜边埋绳、防水橡胶垫、紧固螺栓、钢制膜夹板、密封胶等）；原钢结构防腐处理（人工除锈打磨、钢结构刷富锌底漆、氟碳漆等）。本项目实际面积500m²左右，具体以实际测量为准，欢迎有意向投标单位工作日内至现场实地踏勘。工程质保期三年。

三、投标须知：

（一）投标文件的组成

1.江苏省南通卫生高等职业技术学校主席台膜结构维修项目招标文书。

2.报价单。请按照相应国家规范及报价软件计价规则规范科学报价。

3.投标文件。一式两份，盖单位公章，分为正副本分别封装，报价单请单独封存在正副本内。

4．投标人安全承诺书：承诺自行承担高空作业及相关附属工程导致的安全生产责任事故。

（二）投标人资质要求

投标人钢结构工程专业承包三级及以上资质以及具有膜结构设计及施工经验，需提供业绩证明及相关合同。

四、评标方法

学校成立评标小组，在满足投标资质的条件下最低价中标,本次投标设上限投标报价16万。

五、投标文件递交

（一）投标截止时间：2017年10月17日11时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：曹老师 0513-51083173。

六、开标

（一）开标时间：2017年10月17日14时

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

八、中标

（一）中标通知

1. 评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2. 招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3. 未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1. 投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2. 中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1．中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，付款方式合情签订后预付30%，工程验收合格后付至90%，余10%至质保期满后支付。其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

九、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2017年10月10日