招标文件编号:BS2018006－2

江苏省南通卫生高等职业技术学校

实验实训楼专业文化会展布置项目

招标需求及评标办法

- 项目需求

- 项目清单，见附件1

- 项目效果图，见附件2

- 招标方应根据招标要求进行会展布置，如应招标人现场要求增减项目的，结算时按相关项目报价审计增减。

二、投标须知

1、 建设时间：20天(招标方与中标方签订合同之日起20个自然日)。

2、最高限价：36万元。

3、质量标准：符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准。

4、付款：签订合同后预付30%，项目完工验收合格后付至80%，审计完成后付至审计确认金额的90%，余款10%作为质保金，按每年3%、3%、4%分三年付清。

5、质量期：三年

三、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有相应的资质条件和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

投标人最近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金2000元用信封密封后交至采购办公室。未中标人保证金在评标结束后当日全额退回；中标人的保证金作为合同履约保证金在合同到期后无息全额退还，如违约将按有关规定扣除。

（五）设计中标单位不得参与会展布置项目的招投标。

（六）评标前由投标方会展布置项目负责人就会展布置方案进行现场讲解，时间10分钟内。

四、投标文件编制

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出响应。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，所有材料复印件必须加盖单位公章。

1．投标文件目录。

2．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）。

3．投标人单位基本情况介绍、同类或相似施工案例。

4．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

5．投标报价单（含税和运费等到达招标人指定地点的一切费用）。

（三）投标文件的签署及内容确认规定

1.投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章，并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。投标报价单使用信封单独密封放入投标文件正本袋内，信封正面注明投标人信息，并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

五、投标文件递交

（一）投标截止时间：2018年 4 月 2４日 14时。

（二）递交投标文件地点：行政楼（5号楼）1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：曹老师  18862888898。

六、开标

（一）开标时间：2018年 4 月 2４日 14：00时

（二）开标地点：行政楼（5号楼）15楼会议室

七、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标方法和程序

本项目采用综合评分法。

1、价格分：40分。

投标人报价得分＝基准价/投标人的投标报价×40×100%；基准价为满足招标文件要求的最低报价；

2、商务技术分：60分

商务技术分是在所有评委评分中去掉一个最高分一个最低分后均算而成，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工方案 | 40 | 投标人根据招标人的需求清单和效果图，提出合理性、可行性、科学性的会展布置方案，包括材料选用和施工工艺等。项目现场经理资质情况。（投标方会展布置项目负责人就施工方案进行现场讲解，时间10分钟内。）评委综合打分。 |
| 2 | 能力信誉及保障 | ５ | 投标人提供财务报表、相关证书等佐证材料，评委综合打分。 |
| 3 | 业绩情况 | 10 | 根据投标人自2015年1月1日起至本项目公告发出之日止完成过同类或相似项目业绩的情况进行评分，每有一份得2分，满分10分。【该项评分以投标人提供合同关键页（须包括中标通知书、采购内容、金额、签约时间、双方盖章等，需提供合同原件备查。】 |
| 4 | 售后服务与承诺 | 5 | 根据投标文件中售后服务承诺书所承诺售后服务措施的完整性、可行性，到场维修时间、故障排除时间、定期维护。 |
| 合计 |  | 60 |  |

八、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人即与中标的投标人签订合同。

2.投标人的投标文件将入档保存，恕不退还。

3.招标人将在开标结束后退回未中标投标人的投标保证金。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.合同主要条款见招标文件项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2018年4月19日