询价采购文件

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼北侧车位改造项目

项目编号： WXBS2024011

采 购 人：江苏省南通卫生高等职业技术学校

代理人：南通城建工程项目管理有限公司

2024年1月24日

.

目   录

询价文件备案表	2

第一章  询价采购公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  采购合同	9

第四章  询价投标文件组成	12

第五章  询价投标文件格式	13

询价文件备案表

编制人： 日 期： 2024年1月24日

采购人(盖章) 代表人(签章) 日 期： 2024年1月24日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签章) 日 期：2024年1月24日

第一章  询价采购公告

项目概况： 江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼北侧车位改造项目的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站获取采购文件，并于2024年1月28日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：WXBS2024011

2.项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼北侧车位改造项目

3.采购方式：询价；

4.预算金额：本项目采购预算约为人民币50000元；

5.最高限价：本项目最高限价50000元。报价超过最高限价的为无效投标；

5.采购需求：学校新增部分停车位，具体要求详见附件；

6.合同履行期限：合同签订后10日历天；

7.本项目不接受联合体投标。

二、磋商供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）投标人不得为同一人或者存在控股、参股、管理关系；

（四）本项目的特定资格要求：

1.营业执照经营范围包含完成本次询价服务内容；

2.投标人须进行现场勘察，并提供现场勘察确认承诺函。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取采购文件

1.采购文件获取的时间：2024年1月24日至2024年1月28日9:30前

2.采购文件获取的地点、方式:

江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站自行下载。

3.售价：采购文件资料费300元，在递交响应文件时向代理公司扫码缴纳。

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间:2024年1月28日9时30分,逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室

五、开启：

时间：2024年1月28日9点30分

地点：南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、成交原则、方式

成交原则：

1.符合采购需求且总价报价最低；

2.投标时应填报分项单价（如有）及总价；

成交方式：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照总价报价最低的原则确定为成交供应商，第一名放弃中标，依次递补，最低报价相同，抽签确定。

八、成交结果通知

（1）成交结果将通过江苏省南通卫生高等职业技术学校网站发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》后与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

九、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向代理单位提出。

3.供应商中标后需向招标代理机构缴纳招标代理费，代理费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定*60%执行，低于1500元按1500元收取。响应供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地 址：江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

采购人联系人：朱老师    联系电话：13912273137

采购项目负责人：单老师  联系电话：13511591058

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

联系人：袁先生        联系电话：13906291538

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2024年1月24日

第二章  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。本项目不接受负偏离。

一、工程概况：

1.为改善学校停车状况，拟对学校部分场地拆除改造，增加停车位。

2. 完成图纸及工程量清单范围内全部内容。现场与工程量清单不一致的，以实际现场踏勘情况为准。

3．项目说明：

（1）场地平整：拆除原沥青路面、路牙，停车场范围内的水井标高调整至停车地坪以下具体详见清单结合现场踏勘情况。

（2）废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整。

（3）投标单位根据图纸及现场实际情况，按采购人要求完成本项目，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整。

二、施工期：合同签订后10日历天内；

三、质量要求：合格；

四、合同付款：

验收合格付款合同价的95%，其余一年期满无质量问题全部付清（无息）。

五、工程承包方式：包工包料，固定总价包干。

六、工程要求：

1．施工中的一切安全事项与责任由投标人自行承担。

2．施工机械及车辆不得进入有铺装的路面，不得破坏校园现有铺装路面，如有损坏，则双倍赔偿。

七、采购清单

1.采购数量清单（投标人可以自行编制报价清单格式，但不得私自增减下列清单子项目）

行政楼北侧车位改造项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 011601001001 | 拆除 | 1、原沥青路面拆除 2、原停车场路面、路牙等拆除 3、停车场范围内的水井标高调整至停车地坪以下 4、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整 5、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 010101001001 | 土方部分 | 现场土方开挖、运输等，土方外运等由投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 040203008001 | 块料面层 | 1、植草砖面层 2、80mmC20混凝土垫层 3、100mm碎砖垫层 4、材料利旧 | m2 | 287.84 |  |  |  |
| 4 | 040203008002 | 景石路面 | 1、块料品种、规格:五莲红花岗岩 2、80mmC20混凝土垫层 3、100mm碎砖垫层 4、材料利旧 | m2 | 22.4 |  |  |  |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、600*300*80芝麻灰烧面花岗岩平石 3、C20细石砼 4、路牙利旧 | m | 123.7 |  |  |  |
| 6 | 050101001001 | 苗木移植 | 现场苗木移植 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:按照原有草皮种类执行 2、铺种方式:满铺，做法详见施工说明 3、养护期:Ⅲ级养护一年 4、备注:2cm厚细沙找平 | m2 | 11.2 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价包含完成本项目所需的人工费、机械费、材料费等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

八、现场踏勘：

1．投标人必须到现场进行踏勘，并取得招标人提供的现场踏勘证明材料。

2．现场踏勘地点与时间：江苏省南通卫生高等职业技术学校（振兴东路288号），时间：2024年1月25日-2024年1月26日9:00-16:00，现场踏勘联系人：朱老师，电话：13912273137。

3．投标人一旦递交投标文件，视为投标人已经明确知悉现场实施范围、现状和交通的全部情况和风险，并已综合考虑到报价中。施工中不得对施工场地现状、实施范围和交通情况等提出要求、变更或索赔。

第三章  采购合同

甲方：

乙方：

一、合同内容

为改善学校停车状况，对学校部分场地拆除改造，增加停车位。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、乙方中标的投标书；

3、招标文件；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款

合同价款人民币（大写）：                  （¥           元）。

四、甲方权利和义务

1、根据甲方招标文件要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3、若中标的投标单位发生转包，甲方有权解除承包合同。

五、乙方权利和义务

1、乙方根据相关技术规范、质量标准和有关要求，保质保量地完成本项目。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、合同之外的突击性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、工程完成后，及时通知甲方验收，并在竣工验收后一个月内提交完整的决算资料。

六、项目内容的调整

1、本项目为固定总价合同，除设计变更外，结算价格不调整。

七、绿化养护基本要求

1、施工过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。乙方施工中造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

3、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害造成的伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。维护修理处理费用包含在投标报价中。

4、对于乙方质保期间由于乙方不能及时修复质量问题，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行施工，所发生的费用从乙方质保金中扣除。

八、价格与支付

合同价格按此次中标价格执行。

- 验收合格付款合同价的95%，其余一年期满无质量问题，全部付清（无息）。

2、付款方式：银行转账。

3、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、合同价款及调整

7、本合同价款采用固定总价方式确定。

合同价款中包括的风险范围：施工期间及质保期间的政策性调整、市场风险以及其它原因所造成的所有风险。报价时，承包人应将包括上述风险范围在内的各方面的风险因素一并考虑后进行承诺。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、违约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，扣合同价的百分之一。

本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令赔偿返工，并处以结算总价5%的罚款。

十一、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效

本合同在双方签字盖章，乙方向甲方交纳履约保证金后即生效。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

1、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执贰份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及承包人投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人代表人                               法人代表人

或委托代理人（签字）：                   或委托代理人（签字）：

单位地址：                                单位地址：

电    话：                                电    话：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

签订日期：年  月    日

第四章  询价投标文件组成

询价投标文件组成由资格审查证明文件（一个密封包，含一正二副）、报价文件（一个密封包，含一正二副）二部分组成。未按询价文件要求编制的响应文件作无效响应文件处理。

一、资格审查文件

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（法定代表人参加提供，格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，法定代表人及被授权人身份证复印件（委托人参加提供，格式见附件3）；

4.供应商有效的营业执照复印件；

5. 现场踏勘承诺书及回执函（格式见附件5）。

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、报价文件

1.报价总表（格式见附件4）

第五章  询价投标文件格式

### 封面

询价响应文件

资格证明材料包/报价包

（正/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日       期：

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：____________

身份证号码：_________________________________

手机：___________________

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

附件3

授权委托书

：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：   性别：   年龄：   职务：____________

身份证号码：______________________________

手机：传真：____________________

单位名称（公章）                         法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

附件4

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

行政楼北侧车位改造项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 011601001001 | 拆除 | 1、原沥青路面拆除 2、原停车场路面、路牙等拆除 3、停车场范围内的水井标高调整至停车地坪以下 4、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整 5、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 010101001001 | 土方部分 | 现场土方开挖、运输等，土方外运等由投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 040203008001 | 块料面层 | 1、植草砖面层 2、80mmC20混凝土垫层 3、100mm碎砖垫层 4、材料利旧 | m2 | 287.84 |  |  |  |
| 4 | 040203008002 | 景石路面 | 1、块料品种、规格:五莲红花岗岩 2、80mmC20混凝土垫层 3、100mm碎砖垫层 4、材料利旧 | m2 | 22.4 |  |  |  |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、600*300*80芝麻灰烧面花岗岩平石 3、C20细石砼 4、路牙利旧 | m | 123.7 |  |  |  |
| 6 | 050101001001 | 苗木移植 | 现场苗木移植 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:按照原有草皮种类执行 2、铺种方式:满铺，做法详见施工说明 3、养护期:Ⅲ级养护一年 4、备注:2cm厚细沙找平 | m2 | 11.2 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价包含完成本项目所需的人工费、机械费、材料费等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件5：

现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。

若我单位违反以上承诺，愿意放弃中标资格，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

-----------------------------------------------------------------

现场踏勘承诺书回执

1、你单位已到达本工程现场进行了有效踏勘，请你单位认真按现场踏勘获得的信息进行投标，并承担投标一切风险。

招标人：（盖章）

招标人联系人（签名）：

日期：        年      月      日