**招标文件编号：BS2018008**

**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**广玉兰移栽及花池改造项目**

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）现对广玉兰移栽及花池改造项目进行公开招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

1. **招标文件编号：BS**2018008

**二、项目名称：**广玉兰移栽及花池改造项目

**三、项目要求：**

（一）工程概况：

1、强校梦萦区域16株广玉兰（φ25cm）移栽。要求：选2株适当树型的广玉兰移栽到名人大道替换枯死的广玉兰，其余14株补植到行道树缺株的部位，注意与周边树木的协调。具体施工要求见后附件“大树移栽技术要求”，参照大树移植规范施工。

2、强校梦萦区域20组花池改造：

（1）初定把移栽广玉兰留下的空地改造成花池，共20组，约90㎡。

（2）所有花池植物选用红花醡浆草围边（宽度10cm），内种植细叶麦冬（满铺），花池中间位置安装太阳能草坪灯。

3、技术要求：

（1）回填种植土：微地形平整挑除杂质，与现有地形要求一致。如回填土不足，投标人另行按需采购；如回填土多余，投标人须运出校外，自行处理。微地形平整时必须施加有机肥料。

（2）植物栽种：投标人所种植（含移植）的树木须根据绿化施工技术规范进行种植，及时进行修剪、浇水、支撑等养护工作，包种包活，并按园林绿化标准养护一年。

（3）太阳能草坪灯：需提供相应太阳能草坪灯的实物照片及技术参数供校方参考，待校方确认灯具的款式后方可采购并安装，安装后质保一年。

（二）施工期：合同签订后20天内；

（三）养护期：一年，二级养护,初步验收合格付款85%。其余一年期满验收合格后付清。

（四）工程承包方式：包工包料包成活；

（五）工程要求：

1、施工中的一切安全事项与责任由投标人自行承担。

2、施工机械及车辆不得进入有铺装的路面，不得破坏校园现有铺装路面，如有损坏，则双倍赔偿。

（六）采购数量及合同金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 暂定采购数量（按实结算） | 综合单价（元） | 金额（元） |
| 移种φ25cm广玉兰树木 | 16株 |  |  |
| 换填种植土（含有机肥料） | 40m³ |  |  |
| 细叶麦冬（满铺） | 74㎡ |  |  |
| 红花醡浆草（围边） | 16㎡ |  |  |
| 太阳能草坪灯安装 | 20盏 |  |  |
| 总价 | 人民币大写 （￥： ） |

注：总价包含完成本项目的所需的人工费、施工机械费、交通费、广玉兰移栽及花池改造费用、施工中发生的实施种植区域的场地平整、杂草清除、清运等工作及养护期所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

**四、投标人要求**：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有相应的资质条件和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金1000元用信封密封后交至采购办公室。未中标人保证金在评标结束后当日全额退回；中标人的保证金作为合同履约保证金在合同到期后无息全额退还，如违约将按有关规定扣除。

**五、投标文件编制**

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出响应。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，所有材料复印件必须加盖单位公章。

1．投标文件目录。

2．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

3．投标人单位基本情况介绍。

4．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

5．投标报价单（含税和运费等到达招标人指定地点的一切费用）。

（三）投标文件的签署及内容确认规定

**1.投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章，并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。投标报价单使用信封单独密封放入投标文件正本内，信封正面注明投标人信息，并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。**

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

**六、投标文件递交**

（一）投标截止时间：2018年5月 2日 11 时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：曹老师 51083171

现场踏勘：王志祥 联系电话：15962923999。

**七、开标**

（一）开标时间：2018年 5月 2日 14：00时

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

**八、评标**

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标方法和程序

采用价格单因素评标法，确定总价最低的投标人为中标人。

**九、中标**

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2.投标人的投标文件将入档保存，恕不退还。

3.招标人将在开标结束后退回未中标人的投标保证金。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的十五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标文件项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2018年4月25日