江苏省南通卫生高等职业技术学校

电器改造竞谈公告

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）现对我校部分电器进行改造，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）前来竞谈。

一、竞谈文件编号：JT20150101

二、项目名称：电器改造。

三、项目要求：

1、项目说明

项目1：行政楼地下室更换LED灯管，合计150只。

施工说明：该处所有日光灯拆除整流器及光源，线路调整后安装新LED灯管，原有灯具不变，拆除的整流器及日光灯管应保持完好并交回我校后勤处。招标人提供LED灯管，施工方包人工、辅材及其他。

项目2：东理实（2、3、4、5层）、西理实（1、2、3、4、5层）公共部位改人体感应开关，合计72只。

施工说明：该处公共部位声光控日光灯拆除原有声光控装置，线路调整后每4组日光灯加装一套红外感应开关，施工方需保证吊顶拆除并完好恢复，拆除的声光控开关应保持完好并交回后勤处。（施工规范请参照东理实一层试点工程）。招标人提供红外感应开关，施工方包人工、辅材及其他。

2.工期：合同签订后20日内。

3.结帐方式：工程完工验收合格后，由双方确认结算费用后，中标人开具正式发票并加盖财务专用章，投标人在收到发票后10个工作日内及时支付结算费用。

四、投标人要求：

投标人必须设有固定的经营地点，具有相应的资质条件和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

投标人应提前踏勘现场，施工条件以招标人现场现有条件为准，如有疑问请提前与招标人沟通联系。

五、竞谈文件的编制和提交

竞谈文件一份，应包括下列内容：

1.投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

2. 竞谈报价单，项目1、项目2分别报价

六、竞谈时间地点

（一）竞谈时间：2015年1月26日15：30

（二）竞谈地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼会议室

（三）联系人及电话： 陈飞  13962951505

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2015年1月21日