**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**体育馆项目前期咨询服务招标文件**

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对学生**室内体育馆项目前期咨询服务**进行招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

**一、招标文件编号：BS2021010**

**二、项目名称：学生室内体育馆项目前期咨询服务**

三、**招标文件售价**：人民币300元。（现场交纳，行政楼1408开标室，事后不退）

**四、采购内容：**

1、项目概况：学生室内体育馆建筑面积约8500㎡，项目总投资估算为6500万元。

2、采购内容：编制并报审室内体育馆项目前期咨询报告，具体内容包括稳评、环境影响评估、地质灾害危险性评估、项目建议书、节能评估、可行性研究评估报告等前期工程咨询服务。协助业主向上级主管部门进行前期方案研究成果的汇报工作，协助业主办理前期报批手续及为立项做的其他服务工作。

3、项目要求：编制咨询报告并向采购人提交合格成果，并通过相关部门的审核。

4、服务标准：合同签订后10日内完成项目建议书，在项目建议书、稳评、环境影响评估、地质灾害危险性评估、节能评估报告通过批复后20日内提交可行性研究报告。

**本项目最高限价38万元（详见下表）。**

**分项费用组成表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  分项名称 | 招标控制单价（万元） |  计费依据 |
| 1 | 项目建议书 | 7 | 参照国家计委《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格﹙1999）1283号》文件，以项目估算投资额为计费基础，按估算投资额分档定额方式×70%计费。 |
| 2 | 可行性研究报告 | 14 |
| 3 | 稳评 | 3 |  |
| 4 | 环境影响评估 | 3 |  |
| 5 | 地质灾害危险性评估 | 8 |  |
| 6 | 节能评估咨询 | 3 |  |
| 7 | **招标控制总价** | **38** |  |

 4、结帐方式：单项服务提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付。

5、安全要求：应严格按照国家及省市安全生产相关规定，采取合理的安全措施组织服务，由投标人引起的安全事故责任由投标人承担。

**五、投标须知**

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。由于投标人原因导致合同无法履行，由投标人承担全部责任。

（二）投标人必须具有企业法人营业执照。

（三） 无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标人缴纳投标保证金10000元。

1、投标保证金在投标时由投标人以银行汇款或现金方式提交。

2、 以银行汇款提交保证金的投标人，银行汇款回单证明必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。

收款单位：南通市财政局

开户银行：中国银行南通报业大厦支行

银行帐号：471558227682

3、以现金形式提交保证金的投标人，保证金用信封密封缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1408室。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

4、投标人在递交投标材料时，未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

5、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权没收其保证金作为违约金。

6、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

7、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

**六、投标文件编制**

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件的内容详见评标细则及附件，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单公章。

**投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。正本和副本分别密封并在封签处加盖单位公章，并在封面上注明投标项目，投标人、联系电话等信息。投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内。**

**七、投标文件递交**

（一）投标截止时间：2021年2月25日10 时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）项目联系人及电话：陈老师 13962951505

投标联系人及电话：曹老师   51083171

**八、开标**

（一）开标时间：2021 年2月25日 10时 。

（二）开标地点：行政楼1408会议室

**以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注报名现场变更信息。**

（三）由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

（四）评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

**九、评标细则**

（一）、投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标小组根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评审。

资格审查标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明书、授权委托书 | ①若是法人参与投标，提供法定代表人身份证明书②若是授权委托人参与投标，提供法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件 |
| 2 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照，营业执照范围中含咨询类 | 有效期内的企业法人营业执照 |
| 3 | 财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）)  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |
| 5 | 拟派项目负责人要求 | 项目负责人具有国家注册咨询工程师执业资格 | 国家注册咨询工程师（投资）登记证书 |
| 6 | 拟派项目负责人为投标人正式人员 | （1）投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书（2）投标企业为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单。 | 有效的劳动合同书及投标单位为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单。 |
|  7 | 具有履行合同所必需的专业技术能力 | 具有履行合同所必需的专业技术能力 | 提供承诺函，格式见附件 |
|  8 | 没有重大违法记录 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见附件 |
| 9 | 诚信承诺函 | 诚信承诺函 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺函（格式见附件） |
| 备注 | 上述序号2-6须提供复印件并加盖单位公章，原件备查。 |

（二）、商务标评审（满分100分）

1、企业、人员资信（30分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
|  1 | 企业资信（10分） | 1、投标人为南通本地企业或在南通设有分支机构的外地企业，提供正式注册的本地企业营业执照或分支机构营业执照，同时提供办公场所的租赁合同或产权证明的得4分，未提供不得分（需提供复印件并加盖公章，原件备查，若核查未能提供原件的不得分）。 | 4 |
| 2、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、企业环境管理体系认证证书得1 分、企业职业健康安全管理体系认证证书得1分，有一项得 1分，总分 3分。（证书在有效期内） | 3 |
| 3、企业具有工程咨询乙级及以上资信得3分，丙级资信得1.5分。 | 3 |
| 2 | 项目负责人资信（10分） | 1、项目负责人具有高级工程师职称得2分。 | 2 |
| 2、项目负责人取得国家注册咨询工程师执业资格5年以下得1分，5年（含）-10年（不含）得2分，10年（含）-15年（不含）得3分，15年（含）以上得4分。**提供执业资格证书，年限以资格证书上的批准时间为准。** | 4 |
| 3、项目负责人具有国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册一级建造师的，每项资格得1分，最多得4分。**提供国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册一级建造师的注册证书。** | 4 |
| 3 | 咨询机构人员（除项目负责人）（5分） | 咨询机构人员每有1名具有国家注册咨询工程师证的得1分，本项最多得5分。 **提供国家注册咨询工程师（投资）登记证书。** | 5 |
| 4 | 类似业绩（5分） | 自2017年1月1日以来完成过学校类项目可行性研究报告业绩的：单个项目工程投资5000万元以上的得1分，本项最多得5分；**证明材料：①需提供咨询合同、行政审批局出具的可研批复，项目规模以合同为准，时间以可研批复审批时间为准。②咨询合同原件备查，考虑到可研批复原件存于甲方，本次投标需提供彩打原件或复印件（加盖甲方公章）备查。** | 5 |

 **备注：若投标文件中未提供相关证明材料，一律不作为加分的依据，且现场一律不得补充提交。**

2、投标报价评审（满分70分）

2.1 本项目服务费招标控制价：38万元。

3、确定有效报价：投标总价高于或等于招标控制价的均为无效报价，作废标处理。投标报价保留小数点后两位。

4、确定评标基准价：以有效投标总价的算术平均值为评标基准价。

5、计算投标报价得分：

①投标总价与评标基准价相等的得 70 分。

②各投标人的投标总价与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.15 分，每下浮 1%扣 0.1分。不足 1%的，采用插入法计算，得分保留小数点后两位。

6、评标小组在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（三）、评分采用百分制，总分为各分项得分之和，总分保留两位小数，以得分最高者为中标人。如遇两家投标单位并列排名第一时，以报价得分高的单位为中标单位，如报价得分也相同，则通过抽签方式决定中标单位，由招标人代表直接抽取。

（四）、本次招标第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（五）、中标结果在南通市卫生健康委员会与江苏省南通卫生高等职业技术学校网站上公示。

（六）、评标结束确定中标并公示结束后，招标人将通知中标人签订合同。

（七）、投标人投标文件将入档封存，概不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

（八）、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报有违规行为经查证属实的，则取消中标候选人资格。

十、合同签订

1.中标人从收到中标通知的7日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标文件内附件。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

 大宗物资与服务采购管理办公室

2021年2月18日

附件：

工程咨询服务合同

委托方（单位全称）：

受托方（单位全称）：

委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。

**第一条 委托项目名称及合同类型**

（一）委托项目名称：

（二）合同内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **类型** | **选择** | **备注** |
| 1 | 规划咨询 | □ |  |
| 2 | 编制项目建议书 | ☑ |  |
| 3-1 | 编制 | 项目可行性研究报告 | ☑ |  |
| 3-2 | 项目申请报告 | □ |  |
| 3-3 | 资金申请报告 | □ |  |
| 4 | 评估咨询 | □ |  |
| 5 | 工程项目管理 | □ |  |
| 6 | 项目后评价报告 | □ |  |
| 7-1 | 其他咨询 | 编制节能评估报告书 | ☑ |  |
| 7-2 | 编制重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告 | ☑ |  |
|  | 环境影响评价 | ☑ |  |
| 7-3 | 实施方案 | □ |  |
| 7-4 | 初步设计评估咨询 | □ |  |
| 7-5 | 工程项目概预决算审查 | □ |  |
| 7-6 | 其他 | ☑ | 具体是：地质灾害风险评估 |

**第二条 咨询项目概况**

（一）建设地点：；

（二）建设内容：；

（三）建设规模：；

（四）项目总投资：。

**第三条 委托咨询服务的期限、地点及进度要求**

（一）咨询的期限：；

（二）咨询地点：­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

（三）进度要求：­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

**第四条 协作事项**

为保证受托方有效进行技术咨询工作，委托方应当向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：。

2、提供工作条件：。

3、委托方提供上述协作事项的时间及方式： 。

4、本合同履行完毕后，上述技术资料和条件按以下方式处理：。

5、其它：。

**第五条 委托方的权利和义务**

（一）委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（二）在合同期内，委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给受托方，必要时可吸收受托方编制人员参加。

（三）委托方按照约定及时向受托方支付本合同费用。

（四）委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（五）因委托方责任造成报告重大修改，或返工重做，应另行增加费用，其数额由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（六）受托方提交的咨询成果，委托方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由委托方承担。

（七）签订合同后，咨询服务内容涉及需要专业资质单位出具报告的，可经采购人同意后进行转包，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。

**第六条 受托方的权利和义务**

（一）受托方应在合同约定的时间内完成咨询报告，使本报告达到合同规定的要求。

（二）受托方提供的咨询成果达不到合同规定要求的，受托方应无条件完善、修改。

（三）受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。

（四）未经委托方同意，受托方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由受托方承担。

（五）受托方应按合同约定向委托方提供咨询报告份。若委托方要求增加咨询报告份数，受托方将按本单位规定收取咨询报告的文印工本费。

**第七条 合同金额与付款方式**

（一）合同金额：；

（二）付款方式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 支付节点 | 金额 |
| 1 | 项目建议书 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 2 | 可行性研究报告 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 3 | 稳评 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 4 | 环境影响评估 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 5 | 地质灾害危险性评估 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 6 | 节能评估咨询 | 提交成果并经相关部门审批通过后30日内支付 |  |
| 合计 |  |

**第八条 交付与验收**

双方确定，按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收：

（一）交付内容

受托方提交咨询成果的形式：文本格式。

（二）交付的形式、数量、时间及地点

以书面咨询报告作为咨询成果，则书面咨询成果的形式、数量、时间及地点为：

书面咨询报告（一式份），电子资料。

时间：

地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（三）成果验收

编制并报审体育馆项目前期咨询报告，具体内容包括稳评、环境影响评估、地质灾害危险性评估、项目建议书、节能评估、可行性研究评估报告报建审批等与评估有关的所有内容并通过相关部门审批。协助业主向上级主管部门进行前期方案研究成果的汇报工作，协助业主为项目立项做的其他服务工作。

**第九条 违约责任**

（一）委托方的违约责任

1、委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延；造成咨询成果返工或修改时，委托方应按实际完成的工作量增付费用。

2、委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方支付的定金。若受托方已开展工作，委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

（二）受托方的违约责任

1、受托方未按委托方要求日期提交咨询成果时，受托方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向委托方赔偿应收合同金额的2%，作为违约金。

2、受托方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致委托方损失的，受托方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿委托方因此而造成的直接损失，同时，向委托方赔偿该合同金额的5%，作为违约金。

3、受托方恶意违反约定，未按合同约定提交咨询成果，并未能及时通过相关部门审批的，委托方有权解除合同，受托方应返还已收取的咨询费用，并另行支付已收取咨询费用的100%的违约金。

**第十条 不可抗力**

发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

**第十一条 争议的解决**

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按下列第 1 种方式解决：

（一）提交 南通市 仲裁委员会仲裁；

（二）向被告所在地有管辖权的人民法院起诉；

**第十二条 其他**

（一）本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，委托方和受托方各执 叁 份。

（二）本合同自双方法人代表或其授权代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托方和受托方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。本合同附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **委托方（盖章）：** |  | **受托方（盖章）：** |  |
| **法定代表人** |  | **法定代表人** |  |
| **或委托代理人：** |  | **或委托代理人：** |  |
| **签字地点：** |  | **签字地点：** |  |
| **经 办 人：** |  | **经 办 人：** |  |
| **开 户 名：** |  | **开 户 名：** |  |
| **开户银行：** |  | **开户银行：** |  |
| **银行帐号：** |  | **银行帐号：** |  |
| **日 期：**  |  年 月 日 | **日 期：**  |  年 月 日 |

# 投标书部分格式

封面：

 （封面）

**资格审查文件**

投标响应人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日 期：年月日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话（手机）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证

**注:若是法人参与投标，投标时须将身份证原件带至开标现场核查。**

## 二、授权委托书

本授权委托声明：我（姓名）系（投标单位）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）（姓名）为我的授权代表人，以本公司的名义参加 工程的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我公司均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

授权委托人：性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附：授权委托人身份证

 **注: 若是授权委托人参与投标，投标时须将授权委托人身份证原件带至开标现场核查。**

##

## 三、诚信承诺函

：（招标人）

我单位参与贵单位组织的（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

 投标人（盖公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

**四、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

：（招标人）

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

 承诺人：（公章）

 年 月 日

**五、无重大违法记录的书面声明**

：（招标人）

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中(在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

（封面）

**商务标文件**

投标响应人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日 期：年月日

**报 价 表**

：

 江苏省南通卫生高等职业技术学校室内体育馆工程项目前期咨询服务项目 （内容包含稳评、环境影响评估、地质灾害危险性评估、项目建议书、节能评估、可行性研究评估报告等），投标总价（大写）万元（￥： 万元）具体明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 招标控制单价（万元） | 投标单价 （万元） | 投标总价（万元） |
| 江苏省南通卫生高等职业技术学校学生室内体育馆工程项目前期咨询服务项目 | 项目建议书 | 7 |  |  |
| 可行性研究报告 | 14 |  |
| 稳评 | 3 |  |
| 环境影响评估 | 3 |  |
| 地质灾害危险性评估 | 8 |  |
| 节能评估咨询 | 3 |  |
|  | 招标控制总价：38万元投标总价（大写）：元（￥： 万元）  |

 **备注：投标单价报价高于或等于招标控制单价的均为无效报价，作废标处理。**

投标人（盖公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日